建设法规01

试卷总分：100

1

单项选择题(共10题,共40分)
开始说明：
结束说明：

1.(4分)

招标人采用邀请招标方式，应当向（   ）个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
A、2
B、3
C、4
D、5

2.(4分)

施工企业与材料供应商签订合同时约定违约金为1万元，现材料供应商违约，给施工企业造成损失1.5万元，施工企业要求材料供应商支付（   ）万元赔偿金。
A、2.5
B、1.5
C、1
D、0

3.(4分)

法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力即为法律关系的（   ）。
A、中止
B、终止
C、中断
D、暂停

4.(4分)

当事人可以将合同标的物提存，一般提存到（   ）。
A、工商行政管理部门
B、行政主管部门
C、公证处
D、仲裁委员会

5.(4分)

收集、贮存危险废物必须（   ）进行，且无安全处理的危险废物。
A、混合
B、分类
C、集中
D、统一

6.(4分)

根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中（   ）不是建设单位质量责任和义务的规定。
A、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位
B、建设单位不得对承包单位的建设活动进行不合理干预
C、施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用
D、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，施工单位要有设计方案

7.(4分)

下列关于法律关系变更说法错误的是（   ）。
A、法律关系三要素中任何一个因素发生了变化就意味着法律关系发生了变化
B、法律关系主体数目可以增多或者减少，但不可以发生改变
C、客体变更可以是其范围变更，也可以是其性质的变更
D、法律关系主体与客体的变更，必然会导致相应的权利和义务，即内容的变更

8.(4分)

在法律没有特别规定及合同没有特别约定时，出现了（   ）的情况，一方当事人有权解除合同。
A、对方当事人有违约行为
B、发生不可抗力事件，致使合同不能适当履行
C、对方当事人在合同约定的期限内没有履行合同
D、以种类物为标的的合同，其标的部分损灭

9.(4分)

在工程项目的保险中，如果土木建筑工程项目超过总价的（   ），整个项目按建筑工程一切险投保。
A、10％
B、20％
C、30％
D、50％

10.(4分)

在关于投标的禁止性规定中，招标者预先内定中标者，在确定中标者时，以此决定取舍属于（   ）。
A、投标人之间串通投标
B、投标人与招标人之间串通投标
C、投标人以行贿的手段谋取中标
D、投标人以非法手段骗取中标

多项选择题(共10题,共50分)
开始说明：
结束说明：

11.(5分)

建设单位有（ ）行为的，责令改正，处工程合同价款2％以上，4％以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A、未组织竣工验收，擅自交付使用的

B、验收不合格，擅自交付使用的

C、对不合格的建设工程按照合格工程验收的

D、明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的

E、任意压缩工期的

12.(5分)

（ ）是工程建设中承担民事责任的方式：

A、停业整顿

B、停止侵害

C、排除妨碍

D、消除危险

E、返还财产

13.(5分)

合同变更的的条件有（ ）。

A、当事人之间已经存在合同关系

B、合同变更必须有当事人的变更协议

C、原合同内容发生变化

D、原合同无效或者被撤销

E、合同变更必须按照法定的方式

14.(5分)

不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，依照有关规定，被责令改正，处10～20万元的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任的主体包括（ ）。

A、建设单位

B、勘察单位

C、设计单位

D、施工单位

E、监理单位

15.(5分)

根据《劳动法》，劳动合同应当具备以下条款（ ）。

A、劳动合同期限

B、工作内容

C、劳动保护和劳动条件

D、试用期限

E、劳动纪律

16.(5分)

建造师的执业范围包括（ ）。

A、担任建设工程项目施工的项目经理

B、从事其他施工活动的管理工作

C、国务院各部委规定的其他业务

D、法律、行政法规规定的其他业务

E、国务院建设行政主管部门规定的其他业务

17.(5分)

经注册的建造师发生下列哪种情况下，由原注册管理机构注销注册（ ）。

A、不具有相应的民事行为能力

B、受到刑事处罚

C、因过错发生工程建设质量安全事故

D、脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位连续2年

E、严重违反职业道德

18.(5分)

承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，（ ）。

A、没收违法所得，违法所得在0.5万元以上的，并处违法所得2倍以上，5倍以下的罚款

B、没收违法所得，违法所得在0.5万元以下的，并处违法所得1倍以上，3倍以下的罚款

C、没有违法所得或者违法所得不足0.5万元的，单处或者并处0.5～2万元的罚款

D、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处0.5～5万元的罚款

E、给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任

19.(5分)

物权的保护包括（ ）。

A、请求确认物权

B、请求给予刑罚处罚

C、请求排除妨碍

D、请求返还原物

E、请求损失赔偿

20.(5分)

下列说法正确的是（ ）。

A、开标的时间由招标人与投标人协商确定

B、评标委员会的名单应当在招标文件中载明，以体现公开的原则

C、评标委员会的成员为5人以上单数

D、开标的地点应当为招标文件中预先确定的地点

E、开标时，由投标人或其委托的公证机构检查并公正

判断题(共2题,共10分)
开始说明：
结束说明：

21.(5分)

城市规划中的详细规划阶段可分为控制性详细规划和修建性详细规划。

√

×

22.(5分)

我国建设用地规划许可证是有建设行政主管部门核发的。

√

×

建设法规02

试卷总分：100

1

单项选择题(共10题,共40分)
开始说明：
结束说明：

1.(4分)

下列何种情形下仲裁协议不必然无效、可由当事人进行补充协议的情形是（   ）。
A、约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的
B、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议
C、对仲裁事项或仲裁委员会没有约定的
D、一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的

2.(4分)

根据《反不正当竞争法》，侵犯商业秘密的，监督检查部门应当责令停止违法行为，可以根据情节处以（   ）的罚款。
A、1～10万元
B、1～20万元
C、5～20万元
D、5～30万元

3.(4分)

仲裁委员会的仲裁裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方可按有关规定向（   ）申请执行。
A、当地人民政府
B、仲裁委员会
C、人民检察院
D、人民法院

4.(4分)

根据建筑工程一切险免赔额的规定，人身伤害的免赔额是（   ）。
A、保险金额的0.5%
B、保险金额的5%
C、保险金额的1%
D、没有免赔额

5.(4分)

在缔约过程中，受要约人对要约的主要条款部分同意，部分作出变更的答复，性质上是（   ）。
A、部分承诺
B、承诺
C、拒绝承诺
D、新要约

6.(4分)

中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，要取消（   ）并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
A、1～3年的投标资格
B、2～3年的投标资格
C、1～5年的投标资格
D、2～5年的投标资格

7.(4分)

对于可撤销合同，受害方有选择合同效力的权利，这是依据（   ）原则。
A、严格责任原则
B、过错责任原则
C、意思自治原则
D、实际履行原则

8.(4分)

根据《公司法》，有限责任公司的董事会是由股东会选举产生的董事组成的业务执行机关，其成员为（   ）人。
A、1～9
B、3～9
C、3～13
D、5～9

9.(4分)

开标地点应当为（   ）。
A、招投标双方确认的地点
B、建设行政主管部门指定的场所
C、招标文件中预先确定的地点
D、投标人共同认可的地点

10.(4分)

根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由（   ）依法组建。
A、县级以上人民政府
B、市级以上人民政府
C、招标人
D、建设行政主管部门

多项选择题(共10题,共50分)
开始说明：
结束说明：

11.(5分)

生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救的,或者在事故调查处理期间擅离职守或逃匿的，则应承担的法律责任是（ ）。

A、警告

B、降职、撤职

C、对逃匿的处15日以下拘留

D、没收财产

E、构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

12.(5分)

违反建筑法规定，（ ），责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

A、未取得施工许可证

B、承包单位不具有相应资质条件的

C、承包单位不具有施工条件的

D、开工报告未经批准擅自施工的

E、不具有开工条件的

13.(5分)

下列哪些属于民事法律关系的终止（ ）。

A、自然终止

B、自愿终止

C、条件终止

D、协议终止

E、违约终止

14.(5分)

同时具备（ ）条件时，应该承担违约责任。

A、有违约的事实

B、给当事人一方造成损失

C、当事人一方有过错

D、A和B之间有因果关系

E、以赔偿为其主要特点

15.(5分)

为了防止地表水污染，我国《水污染防治法》对防止地表水污染作出了（ ）等规定。

A、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液

B、禁止在水体清洗装贮过油类或有毒污染物的车辆和容器

C、禁止企业利用渗坑、渗井、裂隙和溶洞倾倒含有毒物质的废水，含病原菌废水和其他废弃物

D、禁止向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物

E、禁止企业在无良好隔渗地层，使用无防渗措施的沟渠，坑塘输送或存贮含有毒废水、含病原体废水

16.(5分)

下列关于仲裁的表述中，（ ）符合法律规定。

A、当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员也可予受理

B、仲裁委员会应当由当事人协议选定

C、当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外

D、一方当事人因另一方当事人的行为或者其他原因，可能使裁决不能执行或者难以执行的，可以申请财产保全

E、仲裁机构由双方协商，不受地域限制

17.(5分)

甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲应于2003年10月20日交货，乙应于同年10月30日付款。乙在10月20日前发生的下列情况（ ），甲可以依法中止履行合同。

A、经营状况不理想

B、转移财产以逃避债务

C、在其他合同的履行中丧失诚信

D、丧失履行能力

E、抽逃资金以逃避债务

18.(5分)

超越本单位资质等级承揽工程的，责令（ ）；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。

A、停止违法行为

B、处以罚款

C、可以责令停业整顿

D、降低资质等级

E、可以并处以5万元以上，30万元以下的罚款

19.(5分)

安全生产监督检查人员的现场处理权包括（ ）。

A、现场调查取证权

B、对安全生产违法作业当场纠正权

C、查封、扣押行政强制措施权

D、责令紧急避险权

E、依法行政处罚权

20.(5分)

我国建设工程纠纷处理的基本形式有（ ）。

A、诉讼

B、调解

C、斡旋

D、和解

E、仲裁

判断题(共2题,共10分)
开始说明：
结束说明：

21.(5分)

我国建设法律法规体系，是以建设法律为龙头，建设行政法规为主干，建设部门规章和地方法规、规章为枝干而构成的。这个体系是由三十八项行政法规和六项法律组成。

√

×

22.(5分)

建设行政案件受理后，进入行政诉讼审理阶段，行政诉讼期间，不停止具体行政行为的执行。

√

×

建设法规03

试卷总分：100

1

单项选择题(共10题,共40分)
开始说明：
结束说明：

1.(4分)

根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为（   ）。
A、6个月
B、1年
C、3年
D、5年

2.(4分)

建筑工程一切险的保险费率通常要根据（   ）确定。
A、风险的大小
B、保险标的
C、投保人身份
D、被保险人身份

3.(4分)

《固体废物污染环境防治法》对固体废物污染环境的防治做了详细规定，如：产生排放固体废物的单位和个人，应当采取措施（   ）对环境的污染。
A、防止或杜绝
B、防止渗漏
C、防止流失
D、防止或减少

4.(4分)

承包建筑工程的单位应当在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。但两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（   ）承揽工程。
A、资质等级较高的单位的业务许可范围
B、重新评定的资质业务许可范围
C、联合承包的各方在各自的资质范围
D、资质等级低的单位的业务许可范围

5.(4分)

关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（   ）。
A、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务
B、评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处
C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况
D、评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况

6.(4分)

下列选项中构成承诺的是（   ）。
A、甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容
B、甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容
C、甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，但是乙却没有如期作出答复
D、甲按照某公司的广告致电该广告公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货上门，同时收取货款

7.(4分)

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告（   ）要求设计单位改正。
A、工商行政主管部门
B、所在地人民政府
C、建设项目投资单位
D、建设单位

8.(4分)

下列不属于当事人申请仲裁必须符合的条件的是（   ）。
A、有仲裁协议
B、有具体的仲裁请求和事实、理由
C、有充足的证据
D、属于仲裁委员会的受理范围

9.(4分)

某项目在施工过程中，建设单位没有筹措到资金，未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于（   ）。
A、合法行为
B、自然事件
C、违法行为
D、社会事件

10.(4分)

环境影响评价文件中的环境影响报告书或者环境影响报告表，应当由具有相应环境影响评价资质的机构编制。该机构（   ）。
A、由环境保护行政主管部门指定
B、由项目的有关审批部门指定
C、由建设行政主管部门指定
D、由建设单位依法确定

多项选择题(共10题,共50分)
开始说明：
结束说明：

11.(5分)

投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是（ ）。

A、中标无效

B、有关单位和责任人应当承担相应的行政责任或刑事责任

C、吊销营业执照

D、重新招标

E、如果给他人造成损失的，有关责任人和单位应当承担民事赔偿责任

12.(5分)

关于工程发包，如下表述正确的是（ ）。

A、提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包

B、禁止建筑工程的发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位

C、建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位

D、应当由一个承包单位完成的建筑工程可以肢解成若干部分发包给几个承包单位

E、只能将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项发包给一个工程总承包单位

13.(5分)

根据我国仲裁法和民事诉讼法的规定，出现下列（ ）情形时，人民法院对仲裁裁决不予执行。

A、载有仲裁条款的合同被确认无效

B、一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销仲裁裁决

C、仲裁裁决书认定事实的主要证据不足

D、仲裁庭的组成违反法定程序

E、没有达成仲裁协议

14.(5分)

工程建设标准根据内容不同可分为（ ）。

A、设计标准

B、施工及验收标准

C、技术标准

D、经济标准

E、建设定额

15.(5分)

关于建筑工程一切险的保险期，下列说法正确的有（ ）。

A、建筑工程一切险自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准

B、建筑工程一切险自工程开工之日或在开工之前，工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准

C、无论地基是否在保险范围内，开工日均不包括打地基在内

D、施工机具保险自其卸放于工地之日起生效

E、保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

16.(5分)

根据《安全生产法》的规定，下列叙述中（ ）是生产经营单位主要负责人的安全生产职责。

A、建立、健全本单位安全生产责任制

B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C、保证本单位安全生产投入的有效实施

D、为从业人员缴纳保险费

E、及时、如实报告生产安全事故

17.(5分)

承包单位（ ），责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

A、将建筑工程肢解发包的

B、将承包的工程转包的

C、违反建筑法规定进行分包的

D、在工程发包中有索贿、受贿和行贿的

E、在工程承包中有索贿、受贿和行贿的

18.(5分)

分期建设、分期投产使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（ ）。

A、分期建设

B、分期验收

C、分期规划

D、分期投产使用

E、集中验收

19.(5分)

某公司办公楼扩建项目招标，根据招标投标法关于联合体投标的规定，下列说法正确的是（ ）。

A、甲单位资质等级不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标

B、乙、丙两家公司组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议

C、丁、戊两家单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人

D、己、庚两家单位构成联合体，他们就签订的共同投标协议各自对招标人承担责任

E、辛、壬两家单位构成联合体，两家单位对招标人承担连带责任

20.(5分)

行政处分是指由国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有（ ）、降薪、撤职、开除等。

A、警告

B、记过

C、记大过

D、降职

E、留党察看

判断题(共2题,共10分)
开始说明：
结束说明：

21.(5分)

建筑许可的表现形式为施工许可证、批准证件、资质证书、执业资格证书等。

√

×

22.(5分)

房屋建筑工程施工旁站监理，是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施竣工后监督检查活动。

√

×

建设法规04

试卷总分：100

1

问答题(共4题,共52分)
开始说明：
结束说明：

1.(13分)题干显示时间:0秒

已经注册的建造师，存在被撤销注册的可能吗？
答： （限99999字） 解答：
存在。
有下列情形之一的，注册机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师的注册：
（1）注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的；
（2）超越法定职权作出准予注册许可的；
（3）违反法定程序作出准予注册许可的；
（4）对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的；
（5）依法可以撤销注册的其他情形。
申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。
这也就要求我们要通过合法的途径取得建造师证书，而不要通过非法途径，以免留下后患。

2.(13分)题干显示时间:0秒

申请施工许可证时，如何确定建设资金是否已经落实？
答： （限99999字） 解答：
根据《建筑法》第7条，建设资金已经落实是颁发给施工许可证的条件之一。但是，《建筑法》并没有明确规定如何确定建设资金是否已经落实。《建筑工程施工许可管理办法》第4条进一步具体规定为：
（1）建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%；
（2）建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。
但是，《建筑工程施工许可管理办法》有其自己的适用范围，并不适合所有专业。所以，具体到某个工程项目，需要查阅本专业内是否有相应的规定才能确定，而不能单纯引用《建筑工程施工许可管理办法》。

3.(13分)题干显示时间:0秒

试述施工准备工作的内容。
答： （限99999字） 解答：
（1）调查有关工程特征、要求的资料、施工现场、附近区域的自然条件、技术经济条件、社会生活条件等。
（2）进行建设区域工程测量、放线定位，设置永久性的经纬坐标及水平基桩。
（3）清除现场障碍、平整场地。
（4）兴建各项临时工程和辅助企业及生活福利设施，接通水、电、排水渠道，平整交通道路。
（5） 建立项目管理班子，调整施工力量，组织原材料、半成品，组织施工机具进场、安装、检验、试运转。
（6）组织预制构件、设备安装零配件及非标准设备等加工和新产品试制鉴定。
（7）会审、学习施工图纸、编制施工组织设计、施工图预算。
（8）研究工程分包，选择分包单位，签订分包协议。
（9）对职工进行计划、技术、安全交底，对特殊、缺门工种进行培训。
（10）生产班子作好作业条件的施工准备。

4.(13分)题干显示时间:0秒

《建设工程安全生产管理条例》对施工总承包单位与分包单位的安全责任是怎样划分的？
答： （限99999字） 解答：
《建设工程安全生产管理条例》第24条规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。特别要注意的是，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

案例分析题(共2题,共48分)
开始说明：
结束说明：

5.(24分)题干显示时间:0秒

【背景资料】
　某监理单位与业主签订了某钢筋混凝土结构商住楼工程项目施工阶段的监理合同，专业监理工程师例行在现场巡视检查、旁站实施监理工作。在监理过程中，发现以下一些问题。
1．某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难，无法施工，施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。
2．某层一钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中及时发现模板涨模。
3．某层钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，正准备浇筑混凝土。 
4．某段供气地下管道工程，管道铺设完毕后，施工单位通知监理工程师进行检查，但在合同规定时间内，监理工程师未能到现场检查，又未通知施工单位延期检查。施工单位即行将管沟回填覆盖了将近一半。监理工程师发现后认为该隐蔽工程未经检查认可即行覆盖，质量无保证。
5．施工单位把地下室内防水工程分包给一专业防水施工单位施工，该分包单位未经资质验证认可．即进场施工，并已进行了200 m2的防水工程。
6．某层钢筋骨架正在进行焊接中，监理工程师检查发现有2人未经技术资质审查认可。
7．某楼层一户住房房间钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门窗已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求。
【问题】
以上各项问题监理工程师应如何分别处理?
答： （限99999字） 参考答案：
1．指令停工，报告业主，组织设计和施工单位共同研究处理方案，如确属设计问题，需变更设计，请设计单位变更设计并获认可后，指令施工单位按变更后的设计图施工。延误的损失由业主方承担，擅自变更部分的损失由承包方承担。如属施工方案或施工方法不当，指令施工单位重新拟定方案，新方案经审查批准后，指令施工单位按原图施工。已施工完的不合格部分按原图纸返工。由此产生的损失由承包方承担。 
2．指令停工，检查涨模原因，指示施工单位加固处理，经检查认可，通知继续施工。由此产生的损失由施工单位承担。
3．指令停工，下令拆除封闭模板，使满足检查要求，经检查认可，通知复工。由此产生的工期拖延及经济损失，由施工单位承担。 
4．指令停工，进行隐蔽工程检查，对已经覆盖的管道要求剥露，重新检验。若隐检合格，签证复工，由此产生的工期拖延和经济损失由业主承担；若隐检不合格，下令返工，所产生的工期拖延及增加的费用由施工单位承担。 
5．指令停工，检查分包单位资质。若审查合格，允许分包单位继续施工；若审查不合格，指令施工单位令分包单位立即退场，施工单位(承包方)承担责任。无论分包单位资质是否合格，均应对其已施工完的200 m2防水工程进行质量检查，如不合格，承包商承担整改责任。 
6．通知承包方该电焊工立即停止操作，并检查其技术资质证明。若审查认可，可继续进行操作；若无技术资质证明，不得再进行电焊操作，对其完成的焊接部分进行质量检查，如不合格，施工单位负责整改。 
7．报告业主，与设计单位联系，要求更正设计，指示施工单位按更正后的图纸返工。所造成的损失，应给予施工单位单位补偿。

6.(24分)题干显示时间:0秒

【背景材料】
　　　T省H市一幢商住楼工程项目，建设单位A与施工单位B和监理单位C分别签订了施工承包合同和施工阶段委托监理合同。该工程项目的主体工程为钢筋混凝土框架式结构，设计要求混凝土抗压强度达到C20。在主体工程施工至第三层时，钢筋混凝土柱浇筑完毕拆模后，监理工程师发现，第三层全部80根钢筋混凝土柱的外观质量很差，不仅蜂窝麻面严重，而且表面的混凝土质地酥松，用锤轻敲即有混凝土碎块脱落。经检查，施工单位提交的从9根柱施工现场取样的混凝土强度试验结果表明，混凝土抗压强度值均达到或超过了设计要求值，其中最大值达到C30的水平，监理工程师对施工单位提交的试验报告结果十分怀疑。 
 【问题】
1．在上述情况下，作为监理工程师，你认为应当按什么步骤处理?
2．常见的工程质量问题产生的原因主要有哪几方面?。
3．工程质量问题的处理方式有哪些?质量事故处理应遵循什么程序进行?质量事故分为几类?如有一造价8000万元的高层建筑，主体工程完成封顶后，装修过程中发现建筑物整体倾斜，无法控制，最后人工控制爆破炸毁。这一质量事故属于哪一类?
4．工程质量事故处理的依据包括哪几方面?质量事故处理方案有哪几类?事故处理的基本要求是什么?事故处理验收结论通常有哪几种?如果上述质量问题经检验证明抽验结果质量严重不合格(最高<C18，最低仅为C8)，而且施工单位提交的试验报告结果不是根据施工现场取样，而是在试验室按设计配合比做出的试样试验结果，你认为应当如何处理？
答： （限99999字） 参考答案：
1．该质量事故发生后，监理工程师可按下述步骤处理：(1)监理工程师应首先指令施工单位暂停施工；(2)如果自己具有相应技术实力及设备，可通知施工单位，在其参加下：从已浇筑的柱体上钻孔取样进行抽样检验和试验；也可以请具有权威性的第三方检测机构进行抽检和试验；或要求施工单位在有监理方现场见证的情况下，重新见证取样和试验。(3)根据抽检结果判断质量问题的严重程度，必要时需通过建设单位请原设计单位及质量监督机构参加对该质量问题的分析判断；(4)根据判断的结果及质量问题产生的原因决定处理方式或处理方案；(5)指令施工单位进行处理，监理方应跟踪监督；(6)处理后施工单位自检合格后，监理工程师复检合格加以确认；(7)明确质量责任，按责任归属承担责任。 
 2．常见的工程质量问题可能的成因有：(1)违背建设程序；(2)违反法规行为；(3)地质勘查失真；(4)设计差错；(5)施工管理不到位；(6)使用不合格的原材料、制品及设备；(7)自然环境因素； (8)使用不当。
3．工程质量问题的处理方式、处理程序和质量事故分类与判断如下。(1)工程质量问题的处理，根据其性质及严重程度不同可有以下处理方式：①当施工引起的质量问题尚处于萌芽状态时，应及时制止，并要求施工单位立即改正；②当施工引起的质量问题已出现，立即向施工单位发出《监理通知》，要求其进行补救处理，当其采取保证质量的有效措施后，向监理单位填报《监理通知回复单》；③某工序分项工程完工后，如出现不合格项，监理工程师应填写《不合格项处置记录》，要求施工单位整改，并对其补救方案进行确认，跟踪其处理过程，对处理结果进行验收，不合格不允许进入下道工序或分项工程施工；④在交工使用后保修期内，发现施工质量问题时，监理工程师应及时签发《监理通知》，指令施工单位进行保修(修补、加固或返工处理)。 
 (2)质量事故处理的一般程序是：①质量事故发生后，总监理工程师签发《工程暂停令》。暂停有关部分的工程施工。耍求施工单位采取措施．防止扩大，保护现场，上报有关主管部门，并于24小时内写出书面报告；
②监理工程师应积极协助上级有关主管部门组织成立的事故调查组工作，提供有关的证据．若监理方有责任．则应回避；③总监理工程师接到事故调查组提出的技术处理意见后，可征求建设单位意见，、组织有关单位研究并委托原设计单位完成技术处理方案，予以审核签认；④处理方案核签后，监理工程师应要求施工单位制定详细施工方案，报监理审批后监督其实施处理；⑤施工单位处理完工自检后报验结果，组织各方检查验收，必要时进行处理鉴定。
(3)质量事故可分为以下四类：①一般质量事故——指直接经济损失在5 000元及其以上、不满5万元者，或者是影响使用功能和结构安全，造成永久质量缺陷者。②严重质量事故——指具备下述条件之一者：直接经济损失达5万元及其以上不满10万元者；严重影响使用功能或结构安全、存在重大质量隐患者；事故性质恶劣或造成2人以下重伤者。③重大质量事故——指具备下述条件之一者：工程倒塌或报废；造成人员死亡或重伤3人以上；直接经济损失10万元以上。重大质量事故又分为四级：死亡30人以上或直接经济损失300万元以上为一级；死亡10人以上、29人以下或直接经济损失100万元以上(300万元以下)为二级；死亡3人以上、9人以下，或重伤20人以上，或经济损失30万元以上(不满100万元)为三级；死亡2人以下，或重伤3人以上、19人以下，或经济损失10万元以上(不满30万元)为四级。  ④特别重大事故——一次死亡30人及其以上，或直接经济损失达500万元及其以上，或其他性质特别严重的事故。(4)本问题中所述情况属于特别重大事故。
4．关于工程质量事故处理的依据、处理方案类型、处理的基本要求和处理验收结论的问题答案如下。
(1)工程质量事故处理的依据有四个方面：①质量事故的实况资料；②具有法律效力的工程承包合同、设计委托合同、材料或设备购销合同及监理合同、分包合同等文件；③有关的技术文件、档案；④相关的建设法规。
 (2)质量事故处理方案类型有：①修补处理；②返工处理；③不做专门处理。不做专门处理的条件是：①不影响结构安全和使用；②可以经过后续工序弥补；③经法定单位鉴定合格；④经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算并能满足结构、安全及使用功能。 (3)事故处理的基本要求是：满足设计要求和用户期望；保证结构安全可靠；不留任何隐患；符合经济的合理原则。 (4)事故处理验收结论可以有：①事故已排除可继续施工；②隐患消除结构安全有保证；③修补处理后能满足使用；④基本满足使用要求，但有附加限制的使用条件；⑤对耐久性的结论；⑥外观影响的结论；⑦短期内难作结论的可提出进一步观测检验意见。 (5)根据本问题所述检验结果，应当全部返工处理。由此产生的经济损失及工期延误应由施工单位承担责任。监理工程师在对施工单位抽样检验的环节中失控，应对建设单位承担一定的失职责任。